项目竣工文档目录

| 序号 | 项目阶段 | 文档名称 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目合同、中标通知书 | 中标通知书 | 以实际为准 |
|  |  | 项目合同 | 以实际为准 |
|  | 开工准备阶段 | 开工报告 | 2022-11-22 |
|  |  | 项目实施人员名单及保密协议 | 2022-11-22 |
|  |  | 公司资质 | 2022-11-22 |
|  |  | 项目经理授权书 | 2022-11-22 |
|  |  | 开工令 | 2022-11-22 |
|  |  | 实施方案 | 2022-12-2 |
|  | 需求分析阶段 | 需求调研计划 | 2022-12-12 |
|  |  | 调研申请和记录表（一一对应，共3份） | 2022-12-12 |
|  |  | 需求确认表 | 2023-1-9 |
|  |  | 需求规格说明书 | 2023-1-16 |
|  | 工作日志 | 工作日志 | - |
|  | 工作周报 | 工作周报 | - |
|  | 设计阶段 | 概要设计说明书 | 2023-2-10 |
|  |  | 详细设计说明书 | 2023-2-24 |
|  |  | 数据库结构和接口设计说明书 | 2023-3-10 |
|  | 标准规范 | 标准规范（部分项目有） | 2023-3-17 |
|  | 开发编码测试 | 软件开发及测试计划 | 2023-3-22 |
|  |  | 项目质量保证计划 | 2023-3-22 |
|  |  | 项目配置管理方案 | 2023-3-22 |
|  |  | 系统测试方案 | 2023-3-24 |
|  |  | 系统功能测试报告 | 2023-5-17 |
|  |  | 系统性能测试报告 | 2023-5-17 |
|  |  | 测试工作总结报告 | 2023-5-22 |
|  |  | 测试问题整改记录 | 2023-5-24 |
|  | 部署安装 | 安装部署方案 | 2023-6-2 |
|  |  | 安装记录 | 2023-6-16 |
|  |  | 系统上线运行方案 | 2023-6-19 |
|  | 竣工阶段 | 竣工报告 | 2023-6-21 |
|  |  | 工作总结报告 | 2023-6-26 |
|  |  | 系统运维方案 | 2023-6-30 |
|  |  | 软件功能检查表 | 2023-6-30 |
|  | 用户培训 | 培训方案 | 2023-7-3 |
|  |  | 培训材料 | 2023-7-6 |
|  |  | 操作手册 | 2023-7-6 |
|  |  | 培训申请 | 2023-7-7 |
|  |  | 培训记录 | 2023-7-10~2023-7-13 |
|  | 试运行 | 试运行申请 | 2023-7-14 |
|  |  | 试运行周报 | 2023-7-17~ 2023-8-25 |
|  |  | 试运行报告及附件 | 2023-8-29 |
|  |  | 用户使用报告 | 2023-8-31 |
|  | 验收阶段 | 系统售后方案 | 2023-9-1 |
|  |  | 系统应急预案 | 2023-9-6 |
|  |  | 系统运营手册 | 2023-9-8 |
|  |  | 验收方案 | 2023-9-11 |
|  |  | 验收申请 | 2023-9-13 |
|  | 项目移交 | 项目移交清单 | 2023-9-15 |